Compte-rendu de la réunion du 06/05/15

|  |  |
| --- | --- |
| Collaborateur | Avancées du travail |
| Bastien | La partie microphone ok mais la partie haut-parleur ne fonctionne pas. Le matériel est ok (test avec un smartphone) mais pas la configuration du Raspberry. |
| Xavier | Problèmes avec Jasper. Erreurs récurrentes. |
| Duffy | Installation de la camera et récupération de l’image. Le traitement de l’image se fait en python. |
| Benjamin | Se concentre sur son projet électronique… |
| Julien | Wifi, Bluetooth OK. |

|  |  |
| --- | --- |
| Collaborateur | Tâches à réaliser |
| Benjamin | Mise en œuvre du bandeau de leds. |
| Xavier | Reflash de la carte, et réinstallation de Jasper. |
| Duffy | Manuel d’installation de la caméra. Détection d’un mouvement. |
| Bastien | Recherches de solutions pour le haut-parleur. Et si matériel pas OK, recherche d’une nouvelle solution. |
| Julien | Mise à jour du Gantt réel. Installation de Jasper. |

Une réunion concernant l’avancée du projet va être organisée avec M. Esswein dans la semaine du 18 au 24 suivant ses disponibilités.

Pour tout le monde, deux documents doivent être produits rapidement :

* Procédure de test de sa partie
* Tutoriel d’installation de sa partie

La tâche la plus prioritaire étant maintenant l’installation de Jasper, Julien va aider Xavier sur cette partie. Une mise en commun de toutes les parties devrait avoir lieu au début du mois de Juin.