Compte-rendu de la réunion du 06/05/15

|  |  |
| --- | --- |
| Collaborateur | Avancées du travail |
| Bastien | Réflexions au sujet du boitier |
| Xavier | Avancée de l’installation de Jasper et installation du microphone. |
| Duffy | Mise au point d’algorithmes pour détecter la présence de personnes dans l’environnement du système. |
| Benjamin | Recherche de solutions pour l’installation du bandeau de leds. Le bandeau de leds disponible à Polytech semble ne pas être adapté à notre besoin. |
| Julien | Avancée de l’installation de Jasper. Mise à jour du Gantt reel. |

|  |  |
| --- | --- |
| Collaborateur | Tâches à réaliser |
| Benjamin | Proposition de commande d’un nouveau bandeau de leds ou recherche d’une solution pour l’installation du bandeau présent à Polytech. |
| Xavier | Mise au point de Jasper. |
| Duffy | / |
| Bastien | Proposition de boitier pouvant accueillir Jasper. |
| Julien | Mise au point de Jasper. |

Nous avons prévu de produire le premier prototype le mercredi 3 Juin et de commencer les tests dans la foulée.